## Slide 1
COVER
01/10
EQUIVOCAL LEGAL
法律智能体系统 · 开题答辩
系统工程实现主线：可控、可追溯、可验收
姓名：__________
学号：__________
学院/专业：__________
指导教师：__________
日期：____年__月__日
EQUIVOCAL LEGAL // VERSION: apple_v1

## Slide 2
BACKGROUND
02/10
为什么做法律智能体：
成本高、风险大、检索难
开题阶段重点：把咨询链路工程化，让结果可追溯、可验收。
成本不可控
咨询成本高且不透明
普通用户缺乏入口与判断标准
→ 需要更低门槛的“第一步建议”
风险难识别
合同条款晦涩
风险点隐藏深、后果严肃
→ 需要结构化风险提示与边界声明
检索碎片化
法规/案例/流程分散
语境难对齐、检索成本高
→ 需要可扩展的知识挂载（RAG）
机会点：让用户在 3 分钟内得到“可执行的下一步”，并把对话沉淀为可追溯记录。
EQUIVOCAL LEGAL // VERSION: apple_v1

## Slide 3
GOAL & SCOPE
03/10
目标与边界：先做可验收的 MVP
系统工程口径：每个功能都要可追溯、可回放、可测试。
目标（本次开题交付）
• 完成认证与权限边界（邮箱验证码 + JWT）
• 实现咨询对话（流式输出）与会话管理
• 输出风险提示/边界声明 + 审计日志落库
非目标（明确不做）
• 不承诺“万能回答”
• 不做复杂动画与花哨特效
• 不深度覆盖全部法律领域
MVP 组成
• 认证系统（邮箱验证码）
• 会话系统（sessions/messages）
• 咨询接口（/chat/stream）
• 日志审计（traceId）
• 基础管理（可选）
EQUIVOCAL LEGAL // VERSION: apple_v1

## Slide 4
SOLUTION
04/10
一句话方案：把咨询做成可追溯服务
用户获得可执行建议；系统沉淀证据链；工程侧可验收可回放。
核心价值 = 低门槛入口 + 风险提示边界 + 全链路审计留痕
输入
问题/合同摘要
理解
意图 + 约束
检索
法规/案例/RAG
生成
建议 + 风险
留痕
traceId 审计
EQUIVOCAL LEGAL // VERSION: apple_v1

## Slide 5
ARCHITECTURE
05/10
四层架构：体验与审计分离
把复杂性关在系统里，而不是交给用户。每次咨询都可追溯。
前端层
UI / SSE 流式展示 / 交互
后端层
鉴权 / 会话 / 审计 / 限流
AI 服务
编排 / RAG / 质量控制
数据层
会话存储 / 日志 / 知识库
EQUIVOCAL LEGAL // VERSION: apple_v1

## Slide 6
ENGINEERING
06/10
工程实现要点：可追溯、可回放、可验收
用接口与数据结构把“可信”做出来。
鉴权与边界
邮箱验证码 + JWT
权限控制（用户/管理员）
输入约束与免责声明
会话与存储
session / message 落库
支持检索与回放
为 RAG 留接口
审计与可观测
traceId 贯穿链路
关键事件日志
异常与降级可追踪
质量与降级
风险提示优先
多模型/多供应商备选
输出格式与约束校验
EQUIVOCAL LEGAL // VERSION: apple_v1

## Slide 7
CORE FLOW
07/10
关键流程：从输入到留痕
每一步都可定位，可解释，可复现。
01 输入
用户问题 / 合同摘要
02 处理
意图识别 + 约束
03 取证
检索引用（RAG）
04 输出
建议 + 风险
05 留痕
traceId + 日志
失败/降级：上游不可用 → 切换模型/降级输出；所有异常记录入审计日志。
EQUIVOCAL LEGAL // VERSION: apple_v1

## Slide 8
MILESTONES
08/10
里程碑：按周推进，交付可验收
每阶段都有可演示的输出物。
W1
需求与边界
接口草案
W2
鉴权与会话
基础链路
W3
聊天流式
落库回放
W4
审计 traceId
日志可视化
W5
RAG 挂载
引用格式
W6
压力/稳定性
降级策略
验收口径：可登录 → 可咨询 → 可回放 → 可追溯 → 可导出（可选）
EQUIVOCAL LEGAL // VERSION: apple_v1

## Slide 9
RISK
09/10
风险与对策：先把不确定性关住
答辩口径：明确边界与降级策略，先保证可信与稳定。
风险 01：幻觉
法律建议严肃
模型可能胡编
对策：引用 + 边界声明 + RAG
风险 02：稳定性
上游 API 延迟/不可用
对策：超时 + 重试 + 多模型降级
核心链路可回放
风险 03：隐私
合同含敏感信息
对策：最小化存储 + 脱敏
日志只留必要字段
EQUIVOCAL LEGAL // VERSION: apple_v1

## Slide 10
DELIVERABLES
10/10
预期成果：可演示、可验收
Q&A
验收指标（答辩口径）
• 登录/鉴权可用，权限边界清晰
• 咨询流式输出稳定，可保存与回放
• 每次咨询生成 traceId，可追溯
• 风险提示与边界声明完整
• 关键链路可测试（最小 DoD）
Q&A
EQUIVOCAL LEGAL // VERSION: apple_v1